**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | ***El proyecto ya está en fase de desarrollo y la implementación con una aplicación móvil la cual está en proceso de añadir la base de datos para empezar con las pruebas con usuarios claves para la obtención de información y mejoras de la aplicación. Está el front hecho y está en fase del back donde se estima que será la fase más larga.*** |
| Objetivos | ***Se mantienen los objetivos*** |
| Metodología | ***Se mantiene la metodología SCRUM*** |
| Evidencias de avance | ***Levantamiento de la aplicación móvil funcional para Android, también se han cumplido los sprints estipulados que verifican el avance del proyecto. Correcta implementación de la metodología que se ocupó, Herramientas que usamos para la aplicación, recursos propios(pagos de credenciales para playstore).*** |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| ***1:***  ***Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación***  ***2:***  ***Desarrollar una solución de software que tenga valor a la sociedad utilizado técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y el cumplimiento de objetivos*** | ***1:***  ***Diseño y Programación de aplicación.***  ***2:***  ***Desarrollo de objetivos y propuesta de valor de proyecto aplicación con agente IA***  ***3: Agente IA*** | ***1:***  ***Reuniones, Entrevistas, MockUps,***    ***2:***  ***Investigar información.***  ***3: investigación.*** | ***1:***  ***2-3 meses aprox.***  ***2: 2 semanas***  ***3: 1 día*** | ***1:***  ***Lucas Riffo***  ***Alfredo Muñoz***  ***Benjamín Pérez***  ***Luis Alarcón***  ***2:***  ***Lucas Riffo***  ***Alfredo Muñoz***  ***Benjamín Pérez***  ***Luis Alarcón*** | ***1:***  ***Dificultades para recopilar información o implementación de tecnologías adecuadas***  ***Facilidades de implementar proyecto a instituciones o empresas mediante contactos.***  ***2:***  ***Dificultad para satisfacer la necesidad del cliente***  ***Facilidad para identificar objetivos y propuesta en base a información externa*** | ***1: En desarrollo***  ***2: En curso***  ***3: Completado*** | ***Node.js + TypeScript use ts-node / nodemon en desarrollo y compilas a dist/ para producción. Express → para exponer las rutas REST (auth, profile, goals, contributions, transactions, recommendations, chat). Supabase → como backend-as-a-service (base de datos Postgres + autenticación + RLS + API). Zod → para validar los inputs de tus endpoints. dotenv → para manejar claves en .env (ej. SUPABASE\_URL, SUPABASE\_SERVICE\_ROLE\_KEY, OPENAI\_API\_KEY). OpenAI → para el chatbot educativo financiero.*** |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  **Los factores que han facilitado el avance del proyecto es la experiencia que tienen algunos de los integrantes del equipo y el manejo con lenguajes ya utilizados ha hecho que el cronograma sea optimo, y una de las dificultades fue la elección del lenguaje para el backend que se ha cambiado por TypeScript por ser un lenguaje dinámico.** |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  ***Ajuste del lenguaje para backend a TypeScript y se han mantenido las dos actividades del plan de trabajo. Se modifica el lenguaje por las dificultades que hubo para la conexión.*** |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo con tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  ***La actividad del creación y conexión con el backend ha retrasado el proyecto. Se retrasó por la elección de un lenguaje poco cómodo y poca práctica.*** |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)