|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Se ha podido cumplir con la mayoría de los aspectos dentro de la fase 1 de definición pero en la fase 2, durante el desarrollo del Agente IA se ha tenido que reestructurar y rediseñar de nuevo la arquitectura completa y con qué datos va a trabajar.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **No perder el objetivo principal del proyecto y guiarse por la definiciones del proyecto ya que estas son la base y manual para construir un producto final efectivo sin fugas por falta de información o documentación no definida correctamente. Eso junto con una constante comunicación en equipo bajo la metodología Scrum la cual nos permite ver avances tanto una plataforma de gestión de proyectos como reuniones diarias/semanales.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Considero que he tenido un rendimiento bueno pero puede ser mejor. Destacó el desafío de desarrollar un agente que pueda trabajar con datos en tiempo real y no de manera estática como lo pueden hacer la mayoría de chatbots. Lo puedo mejorar documentando las evidencias del desarrollo del Agente IA junto con una comunicación efectiva con el equipo.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **De momento, no me quedan dudas con respecto a cómo proceder con el desarrollo del proyecto.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Considero que las actividades están distribuidas de buena manera ya que cada integrante del equipo cumple un rol por ende actividades asociadas en las que se puede desempeñar de buena manera. Con respecto a nuevas actividades que puedan surgir durante el transcurso del proyecto el Scrum Master de nuestro equipo se encargará de asignarlas correctamente.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Evaluó el trabajo en equipo como bueno ya que cada integrante se está desarrollando bien en su rol sin embargo podríamos mejorar aportando mayor documentación de los avances e incluso llevándolos a una revisión grupal para evaluar aspectos a mejorar de ser necesario.** |