## Slide 1
Avances de Proyecto MyGoalFinance
  Autores:
    Lucas Riffo
    Alfredo Muñoz
    Luis Alarcón
    Benjamín Pérez
  Docente: Aldo Alberto Martínez Órdenes
  Carrera: Ingeniería Informática

## Slide 2
ÍNDICE
Introducción
Ajustes realizados
Flujo de trabajo
Gestión actividades Trello
Gestión actividades Trello ll
Gestión actividades Trello lll
Mockups iniciales
Producto actual
Conclusión
01
02
03
04
05
06
07
08
09

## Slide 3
MyGoalFinance es una app de Educación Financiera Personalizada con un Agente de IA especializado.
Aborda la alfabetización financiera, otorgando a los usuarios las herramientas necesarias para la toma de decisiones economicas informadas.
La aplicación se encuentra en una etapa de pulido final siendo completamente funcional. El foco actual esta en la recolección de feedback de los usuarios para una validación final y posterior lanzamiento.
Introducción

## Slide 4
Frontend
Mejoras en la experiencia del usuario, navegación dentro de la app, usabilidad, dashboards para una mejor visualización de ingresos, gastos, etc
Ajustes realizados
Backend
IA y Análisis de datos
Ajuste del lenguaje para backend a TypeScript y se han mantenido las dos actividades del plan de trabajo. Se modifica el lenguaje por las dificultades que hubo para la conexión de base de datos.
Ajuste de Agente de IA mediante la integración de la API de Groq y el modelo Llama 3.1 de Meta. Debido a su baja latencia y alta velocidad de inferencia, lo cual es esencial para un chat-bot.

## Slide 5
PRODUCT BACKLOG
Historia de usuario
HU-01 | Login de usuario
SPRINT BACKLOG
Tareas del sprint actual
Diseñar UI login
Back-end Auth
EN PROGRESO
Desarrollo activo
Desarrollar UI login
Desarrollar formulario login
EN REVISIÓN
Control de calidad
Testear funcionalidad login
Revisar código
HECHO
Listo para entregar
Ya hecha la tarea mover a listas historico de Sprints
FLUJO DE TRABAJO
  Descripción
  Etiqueta de prioridad
  Sin asignar aún
  Tareas pendientes o futuras
  Asignar Sprint
  Asignar miembro(s)
  Añadir checklist: Diseño de UI, Back-end auth, Pruebas, Documentación
  Los miembros empiezan a trabajar en la tarea
  Se actualiza checklist de sub-tareas
  Añadir comentarios si surgen dudas o bloqueos
  Otro miembro o el mismo revisa la tarea, pruebas y criterios de aceptación.
  Se deja feedback en comentarios si hay ajusten pendientes.
  Ya esta oficialmente completada la tarea y lista para su entrega.
HU-01 | Login de usuario

## Slide 9
Mockup Inicial

## Slide 10
Producto Actual

## Slide 11
El proyecto ha avanzado de manera eficiente gracias a la experiencia del equipo y al dominio previo de los lenguajes utilizados, lo que permitió cumplir adecuadamente el cronograma establecido hasta la fecha. Sin embargo, uno de los principales desafíos fue la definición del lenguaje para el backend, debiendo reemplazarse por TypeScript debido a las dificultades presentadas en la conexión con la base de datos. A pesar de este ajuste técnico, las actividades del plan de trabajo se han mantenido sin afectación mayor en la planificación general.
Conclusión

## Slide 12
Muchas Gracias